Business Foundation

Crucio — crucify the interview

# 1. Numele produsului

Nume:

Crucio

Logo:

Un simbol grafic stilizat de scântei magice (sparkles) într-o nuanță roșu-rose, evocând atât bagheta unui vrăjitor cât și energia unui interviu intens. Identitatea vizuală combină roșu-rose (#DC2626) cu accente verde-emerald pentru elementele de “succes” (răspuns corect, urcare în clasament).

Motto:

Crucify the interview!

# 2. Motivație

Pregătirea pentru interviurile tehnice este, în 2026, antrenarea greșitei abilități. Candidații petrec luni întregi rezolvând puzzle-uri pe LeetCode și HackerRank — platforme care testează potrivirea de tipare contra unui oracle ascuns de unit-tests. Dar interviul real, cel care decide angajarea, este cu totul altceva: un senior te întreabă “explică-mi cum funcționează garbage collector-ul în JVM” sau “care sunt principiile SOLID și unde le-ai aplicat”, iar tu trebuie să răspunzi clar, în cuvinte proprii, sub presiune.

Decalajul este real, măsurabil și costisitor: 73% dintre interviurile pentru roluri senior conțin întrebări conceptuale verbale, nu algoritmice. Candidații nu sunt antrenați pentru asta. Companiile pierd talente bune pentru că nu pot evalua cum gândește cineva, doar dacă poate trece niște teste.

Crucio rezolvă problema printr-o abordare integrată și automatizată. În loc de teste binare “corect/greșit”, platforma evaluează răspunsuri free-text și transcrieri vocale folosind doi agenți AI cu tool calling: un Evaluator care notează 0–10.000 față de o rubrică curată per întrebare, și un Coach care analizează istoricul utilizatorului și recomandă următoarele probleme. Interfața vocală face ca exersarea să simuleze interviul real, în timp ce sistemul ELO și leaderboard-ul motivează prin gamification. Rezultatul este o platformă care antrenează exact abilitatea care se cere la interviu — explicarea clară a conceptelor — și o face în mod gratuit pentru faza de testare.

# 3. Rezumat

Crucio este o platformă de pregătire pentru interviuri tehnice, alimentată de AI agentic, care înlocuiește puzzle-urile algoritmice cu evaluare reală a răspunsurilor în text liber și voce. Utilizatorul își creează cont, alege o problemă (în prezent 15 întrebări curate Java acoperind OOP, SOLID, JVM, Spring, Concurrency, Patterns), tastează sau dictează răspunsul, iar doi agenți AI evaluează și ghidează:

- Evaluator Agent execută un loop agentic: cheamă tool-ul get_problem_rubric pentru a încărca criteriile de notare, opțional cheamă search_user_prior_answers pentru a detecta tipare, apoi returnează un scor 0–10.000 cu defalcare per criteriu, puncte tari, lacune și hint-uri de studiu.

- Coach Agent analizează istoricul: cheamă get_user_progress, identify_weak_topics, recommend_next_problems, apoi generează un plan personalizat de 30–60 de minute cu probleme țintite pe slăbiciunile detectate.

- Sistemul ELO actualizează clasamentul după fiecare submisie, calculând delta pe baza scorului obținut versus ELO-ul de bază al problemei (formula clasică ELO, K=32).

### User stories principale

- Ca job-seeker care se pregătește de interviu, pot alege o problemă, tasta sau dicta răspunsul, și primesc un scor onest 0–10.000 cu feedback specific în 15 secunde.

- Ca utilizator constant, ELO-ul meu reflectă abilitatea reală pe topice diferite, iar leaderboard-ul mă motivează prin competiție.

- Ca utilizator blocat pe un topic, Coach-ul îmi spune exact ce să studiez — nu “învață concurrency” ci planuri specifice, problem-driven.

- Ca recruiter (tier B2B viitor), pot trimite un link Crucio candidaților pentru screening async mai greu de “game”-uit decât LeetCode.

# 4. Analiza SWOT

| Strengths • Evaluare free-text reală cu rubrici curate, nu doar pass/fail pe teste • Voice-first prin Web Speech API — simulează interviul vorbit • Doi agenți reali cu tool calling (nu doar prompting), rulând pe Gemini 2.5 Flash • Stack 100% gratuit pentru testare (Gemini free tier, Web Speech, SQLite) • Provider abstraction (Vercel AI SDK) — putem schimba LLM într-o linie • ELO + leaderboard injectează gamification care reduce churn | Weaknesses • Doar 15 probleme la lansare, doar Java — necesită seeding agresiv • Voice = doar engleză (limitarea Web Speech API) • LLM cost va crește cu scala; tier free Gemini are limită 1500 req/zi • Brand zero — competitorii au milioane de utilizatori și buget marketing • Fără mobile app dedicat la lansare • Sesiunea durează cât JWT-ul (30 zile), fără refresh agresiv |
| --- | --- |
| Opportunities • Piața de pregătire interviuri tehnice depășește 3 mld. USD global • Tehnologia voce maturizează rapid (Whisper, Gemini Live) • B2B screening: companiile sunt sătule de LeetCode-ul fugit pe net • Expansiune verticală: Python, Kotlin, system design, behavioral • Universitățile CS din Europa Centrală — canal B2B2C • Bootcamp-urile (Bucharest Coding School, Code Camp etc.) ca parteneri | Threats • LeetCode/HackerRank pot lansa propriile evaluatoare AI • OpenAI/Anthropic merg direct cu “Interview Coach” nativ • Modificări de preț la API-uri LLM care strâng marja • Halucinații AI care dau feedback greșit — risc reputațional • Candidații folosesc ChatGPT pentru a dicta răspunsuri și a păcăli scorul • EU AI Act: “evaluation of natural persons” e domeniu high-risk |

# 5. Analiza pieței

Piața de pregătire pentru interviuri tehnice este matură și fragmentată în trei categorii: platforme algoritmice (LeetCode, HackerRank, AlgoExpert), interviuri mock peer-to-peer (Pramp, Interviewing.io) și cursuri educaționale structurate (Educative, Coursera). Niciuna dintre ele nu evaluează raționamentul tehnic free-text așa cum face un intervievator real.

LeetCode optimizează pentru “a trecut testul?”. HackerRank face același lucru cu pretenții B2B. Pramp oferă mock-uri cu alți candidați (gratuit, dar inconsistent ca feedback). Educative oferă cursuri text — bune ca reading material, dar nu ca antrenament activ. În niciuna dintre aceste experiențe nu poți să spui “uite ce cred eu despre garbage collection în JVM” și să primești înapoi un scor structurat cu defalcare pe criterii.

Crucio se diferențiază prin combinația text-liber + voce + agenți cu tool calling rulând pe rubrici curate. Aceasta este abordarea pe care intervievatorii reali o folosesc — un rubric mental cu “ce voiam să acopere” și un scor compoziți. Faptul că o platformă o automatizează la scară este, în 2026, absolut realizabil tehnic și absolut neacoperit comercial.

### Tabel comparativ funcționalități — Crucio vs. competitori

| Funcționalitate | Crucio | LeetCode | HackerRank | Pramp | Educative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puzzle algoritmice cu unit tests | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Notare pe răspuns text liber | ✓ | — | — | — | — |
| Răspunsuri vocale | ✓ | — | — | ✓ peer | — |
| Notare pe rubrică (0–10.000) | ✓ | — | — | — | — |
| Coach AI personal | ✓ | — | — | — | — |
| Tier gratuit cu evaluare completă | ✓ | limitat | ✓ parțial | ✓ | — |
| Leaderboard ELO | ✓ | doar concursuri | — | — | — |
| Screening B2B candidați | planificat | ✓ | ✓ | — | — |

Diferențiator: suntem singura platformă care notează cum EXPLICI, nu doar cum codezi. Acesta este interviul real, nu testul automatizat.

# 6. Tehnologii folosite

Crucio este construit pe un stack modern, full TypeScript, optimizat pentru iterație rapidă cu AI (vibe-coding) și pentru deployment gratuit la lansare.

### Frontend

Next.js 16 cu App Router și Turbopack, React 19, TypeScript 5.x, Tailwind CSS v4, shadcn/ui (componente Radix UI), Lucide React pentru iconuri. Animații: Web Animations API native + Tailwind utilities. Voice input: Web Speech API nativ-browser (zero cost, zero API key).

### Backend

Next.js Route Handlers (runtime Node.js), Auth.js v5 (NextAuth) cu JWT și Credentials provider, bcryptjs pentru hash-uri parolă, Zod pentru validare strictă input.

### Bază de date

Prisma 7 ORM cu adapter PrismaBetterSqlite3 peste SQLite în dezvoltare (zero setup, file-based). Migrare planificată la PostgreSQL pe Neon (tier gratuit) pentru producție. 6 modele: User, Topic, Problem, ProblemTopic, Submission, Recommendation.

### AI / Agenți

Vercel AI SDK 6 ca abstracție peste furnizori. Provider activ: Google Gemini 2.5 Flash (15 req/min, 1500/zi gratis). Tool calling agentic loop cu stopCondition=stepCountIs(6). Provider-agnostic: schimbarea la Anthropic Claude sau OpenAI GPT se face într-o singură linie de cod.

### Infrastructură

Dezvoltare 100% locală la momentul livrării MVP. Deployment target: Vercel (frontend + edge functions, tier gratuit), Neon Postgres (gratuit), GitHub Actions pentru CI. Domeniul (crucio.dev) — 12 EUR/an post-validare.

# 7. Analiza riscurilor

Au fost identificate 8 riscuri principale, distribuite pe categoriile tehnic, business, produs, proiect și legal. Pentru fiecare am evaluat impactul, probabilitatea și planul de răspuns. Riscurile cu impact mare și probabilitate medie/mare sunt prioritizate în roadmap.

| Risc | Tip | Impact | Probab. | Plan de răspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halucinații AI care dau feedback greșit | Tehnic | Mare | Medie | Rubricile curate ancorează scorurile; flag pentru low-confidence; review uman pentru outlieri; user poate dispute → grader uman (paid tier). |
| Tier-ul Gemini gratuit atinge limita / preț crește | Business | Mare | Medie | Provider abstraction prin AI SDK — swap la OpenAI/Anthropic/Groq într-o linie; cache evaluator outputs (problem, answer hash). |
| Candidații folosesc ChatGPT pentru a dicta răspunsuri | Produs | Mediu | Mare | Voice mode obligatoriu + screen recording pentru B2B; heuristici latency-based; explicații verbale pentru scor mare. |
| Competitor (LeetCode) lansează propriul AI grader | Business | Mare | Medie | Construim moat prin voce + B2B integrations + calitatea rubricilor; viteza de iterație > brandul lor. |
| Voice transcripts proastă pe accent englezesc | Tehnic | Mediu | Mare | Fallback text mereu disponibil; Whisper API ca paid upgrade (model acoustic mai bun). |
| Timeline 1 lună (aprilie 2026) prea strâns | Proiect | Mare | Medie | Vibe-coding cu Claude; tăieri săptămânale de scope; Gantt cu milestones (vezi §8). |
| EU AI Act — “evaluation of persons” high-risk | Legal | Mare | Mică | Pozitionăm ca self-improvement, nu employment-decision; human-in-the-loop pentru B2B; rubrici transparente. |
| Cold start — prea puține probleme pentru retenție | Produs | Mediu | Medie | Auto-generăm variații prin LLM; community submission pentru rubrici; sprint de seeding agresiv în săptămâna 2. |

# 8. Planificare

### Structura echipei (5 membri ipotetici)

- Founder / AI Lead: design-ul agenților, prompt engineering pentru Evaluator și Coach, alegere model LLM, coordonare viziune produs.

- Full-stack Engineer: Next.js, Prisma, Auth.js, API routes, deployment. Ownership pe stabilitate.

- Frontend / UX Designer: Tailwind, shadcn/ui, voice UI, animații (wand intro, ilustrații Boy/Girl). Ownership pe “seamănă cu interviul real”.

- Java SME / Content Lead: redactare rubrici, curare probleme, scriere ground-truth answers pentru calibrarea scorurilor.

- GTM / Marketing Lead: landing page copy, SEO, pitch, comunitate (Reddit r/cscareerquestions, LinkedIn), parteneriate cu universitățile din Bucuresti, Cluj, Iași.

### Diagrama Gantt — Aprilie 2026 (4 săptămâni până la prezentarea MPA)

Proiectul este planificat pe 4 săptămâni, structurat în două sprint-uri principale: sprintul 1-2 (foundation: scaffold, auth, DB, primele rubrici) și sprintul 3-4 (agenți + voice + UI + livrabile MPA).

| Task | Responsabil | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idee + scope freeze + branding | Founder | ■ |  |  |  |
| Landing page + ilustrații + wand intro | Frontend/UX | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auth + DB schema + seed probleme | Full-stack | ■ | ■ |  |  |
| Evaluator agent (rubrici + tools) | AI Lead |  | ■ | ■ |  |
| Coach agent (history + recommendations) | AI Lead |  | ■ | ■ |  |
| Voice integration (Web Speech API) | Frontend/UX |  | ■ | ■ |  |
| Authoring rubrici + 15 probleme | Java SME | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ELO + leaderboard + profile | Full-stack |  |  | ■ |  |
| Polish UI + animații + dark theme | Frontend/UX |  |  | ■ | ■ |
| Business foundation + lean canvas | GTM |  |  | ■ | ■ |
| Pitch deck + demo video | GTM |  |  |  | ■ |
| Repetiții prezentare MPA | Toți |  |  |  | ■ |

# 9. Costuri și model de business

### Structura costurilor (anul 1)

Crucio este construit cu o structură de cost extrem de scăzută — sub 7.000 EUR primul an, dintre care marketing-ul este ponderea cea mai mare. AI și hosting-ul sunt acoperite în mare parte de tier-uri gratuite (Gemini, Vercel, Neon).

| Categorie cost | Estimare anul 1 | Note |
| --- | --- | --- |
| LLM API (Gemini → Claude/GPT la scale) | €2.400 | Free tier acoperă ~5K eval/zi inițial |
| Hosting (Vercel Pro + Postgres Neon) | €500 | Free tier primele 6 luni |
| Domeniu + email (Google Workspace) | €80 | crucio.dev + 1 mailbox |
| Marketing (Meta, Reddit, content) | €3.000 | Mostly organic + ads punctuale |
| Tools (Posthog, Sentry, Figma, etc.) | €600 | Toate au tier gratuit |
| Fondatori — equity-only anul 1 | €0 cash | 5 fondatori, vesting 4 ani |
| TOTAL burn an 1 | ≈ €6.580 | Lean by design |

### Modelul de business

Modelul ales este un freemium B2C cu trei trepte plătite, plus un nivel B2B pentru companii și universități:

- Free Tier — €0: 5 evaluări/zi, feedback complet pe rubrică, leaderboard public, voice mode.

- Pro — €9,99/lună: evaluări nelimitate, Coach agent, export istoric, ELO history, prioritate la feature-uri noi.

- B2B Screening — €499/lună / seat de recruiter: dashboard, custom rubrici, link-uri async pentru candidați, integrare ATS, audit trail.

- University & Bootcamp — €3.000/an: licență instituțională cu seats nelimitate, analitice cohortă, SSO, problem packs custom.

- API access (developer tier) — €0,05 / evaluare: integrare Evaluator în alte LMS sau ATS-uri.

### Estimări de venituri

Proiecția este conservatoare, bazată pe rate de conversie tipice industriei (free → pro: 4–5%) și o rată de creștere organică modestă în primele 6 luni. Q4 include și 4 licențe universitare (cele mai probabile: 1 din Bucuresti, 1 din Cluj, 1 din Iași, 1 dintr-un bootcamp).

| Trim. | Pro subs | B2B seats | Univ. licenses | MRR | Cumul. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 25 | 0 | 0 | €250 | €750 |
| Q2 | 120 | 2 | 1 | €2.448 | €8.094 |
| Q3 | 350 | 8 | 2 | €8.991 | €35.067 |
| Q4 | 800 | 18 | 4 | €18.981 | €92.010 |

### Analiza Cost / Beneficiu

Modelul lean cu fondatori equity-only și infrastructură gratuită în primele luni dă o ROI excepțională. Costurile cash sunt aproape exclusiv marketing.

- Venit estimat anul 1: ≈ €92.010 cumulat

- Burn cash anul 1: ≈ €6.580

- Contribuție netă anul 1: ≈ €85.430 (înainte de salarii fondatori)

- Payback period: ~Q2 (veniturile depășesc burn-ul cumulat în luna 5)

- ROI an 1: ~1.290% pe burn cash (timpul fondatorilor tratat ca echity)

- CAC țintă: < €10 prin organic + Reddit content + university partnerships

- LTV Pro: ~€60 (retenție medie 6 luni); LTV/CAC ≈ 6x — sustainable

# 10. Lean Canvas

Sumar pe o pagină a întregului model business, conform metodologiei Ash Maurya. Cele 9 căsuțe acoperă problema, soluția, UVP, avantajul nedrept, segmentele de clienți, canalele, metricile, structura costurilor și fluxurile de venituri.

| 1. PROBLEMA Job seekers se antrenează pe LeetCode, dar interviul real cere explicații verbale. 73% interviuri senior = conceptuale. Niciun produs nu evaluează raționament free-text. | 2. SOLUȚIA Evaluator agent: scor 0–10.000 pe rubrică. Coach agent: identifică slăbiciuni, recomandă probleme. Voice + text + ELO. | 3. UVP Singurul planner AI care evaluează cum EXPLICI, nu doar cum codezi. “Crucify the interview!” | 4. AVANTAJ Rubrici curate per întrebare — moat de conținut. Voice-first UX. Speed of iteration cu vibe-coded stack. | 5. SEGMENTE Primar: junior–mid Java engineers (4M+ globally). Secundar: bootcamps, universități. Future: enterprise screening. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. STRUCTURA COSTURILOR LLM API (~30% var) Hosting Vercel + Neon Marketing organic + ads Anul 1: ~€6.580 | 7. METRICI DAU, eval/user/săpt. Free → Pro conversion (target 4%) Avg score progression (ELO) Cost / evaluation | 6. CANALE Reddit r/cscareerquestions LinkedIn content University CS depts (RO + EU) Bootcamp partnerships SEO “java interview questions” | 9. VENITURI Pro €9,99/lună B2B €499/seat University €3K/an API €0,05/eval Y1: ~€19K MRR |

Concluzie: Crucio este un produs lean, cu burn rate scăzut, care atacă o piață mare cu un produs diferențiat tehnologic și clar pe ofertă. Arhitectura de costuri dictează că, în 6 luni, profitul devine pozitiv chiar și cu rate conservative de conversie. Riscurile principale (LLM cost, competitor moves) sunt mitigate prin provider abstraction și rubrici curate proprietare.

# 11. Anexă: utilizarea AI în construcția proiectului

Conform cerinței MPA 2026, declarăm transparent unde și cum am folosit AI pentru construcția proiectului:

- Claude (Anthropic, Sonnet/Opus): generarea codului, deciziile de arhitectură, redactarea acestui document. Prompt-uri tipice: “Build a Next.js interview-prep app with Prisma, Auth.js, two agents...” și editări iterative.

- Google Gemini 2.5 Flash: LLM-ul runtime care alimentează cei doi agenți (Evaluator + Coach) prin Vercel AI SDK.

- Rubrici probleme Java: draft AI, urmat de review tehnic uman pentru calibrare.

- Ilustrații SVG (Coder Boy/Girl): scrise manual ca cod SVG, NU generate AI — pentru a păstra control vizual.

- Acest document Word: structura inspirată din document-model TravelMate AI, conținut Crucio scris cu asistență Claude pe baza codului real al MVP-ului.